## Slide 1: 移动金融CRM产品化 技术架构路线
研发一部
王晓明

## Slide 2: 产品目标与定位
PaaS
Docker
LXC
IaaS
Xen/KVM/OpenStack…
金融移动CRM云
提供服务
提供服务
SaaS
客户管理
产品管理
订单管理
行程管理
提供服务

## Slide 3: SaaS概念
客户A
客户B
传统方式或ASP方式
SaaS方式

## Slide 4: SaaS的特征
多租户（基本特征）
可配置
高性能
可伸缩
高可靠
可度量
高安全
定制开发
可配置
高性能
可伸缩
高安全
Lv0
Lv1
Lv2
Lv3
可度量

## Slide 5: 逻辑架构
外部系统
LB&代理
展现层
WEBSERVICE
认证与授权
WEB
认证与授权
集成层
认证与授权
业务层
Cache
权限
组织架构
动态表单
工作流
交易
产品
客户
数据访问层
Cache
MyBatis
JDBC
JPA
数据持久层
MySQL
Ceph
安
全
层
浏览器
PAD

## Slide 6: 物理架构

## Slide 7: 多租户的实现
Tenant3’s DB
Tenant1’s
Tomcat
Tenant2’s
Tomcat
Tenant3’s
Tomcat
Tenant2’s DB
Tenant1’s DB
租户管理模块
反向代理
服务发现
①建租户DB
②启动租户容器
⓪申请租户
④发现服务
并更新配置
Server Cluster

## Slide 8: ECP运营数据平台架构
ECP
ODS
ODS
Operation Data Store
Application
Application
Operation Data Store
租户管理
ODS
Operation Data Store
WS
WS
ETL
ETL
ETL
友盟
API
OLAP
Report
运营数据平台
金保租户#1
金保租户#2

## Slide 9: 近期目标

## Slide 10: 分布式日志收集系统
Tenant Instance
(Logstash Client)
Tenant Instance
(Logstash Client)
Tenant Instance
(Logstash Client)
LogStash Server
Elasticsearch
Kibana
Elasticsearch
keepalived
cluster

## Slide 11: ECP平台功能技术排程
May 2015
Jun. 2015
Jul. 2015
Sep. 2015
Dec. 2015
租户信息维护
数据运营平台
Next
租户平台创建
MESOS架构实施
租户数据对接
持续集成(自动构建)
租户管理
平台拉新阶段报表
平台活跃阶段报表
平台Dashboard
租户拉新阶段报表
租户活跃阶段报表
全自动化部署
租户日志分布式收集
租户健康检查
租户功能配置
平台报表数据对接
运营数据仓库
数据抽取(ETL)
租户报表数据对接
用户行为分析报表
调度中心管理
调度中心
Agent
MESOS功能适配改造
调度中心改造
健康监控改造
数据同步工具
租户版本、升级管控

## Slide 12: 可配置
数据可配置
动态表单技术
流程可配置
简单工作流
状态管理
功能可配置
原子功能的划分
界面可配置
系统菜单可配置
界面元素/风格可配置
简单表单编辑器
可视表单编辑工具
简单工作流配置
可视化工作流配置
功能包设计
高优先级
高优先级
中优先级
低优先级

## Slide 13: 数据与流程动态化技术化路线
Data
UI
Workflow
Interface
动态数据定义
非结构化数据存储
结构化数据储
工具化
表单定义
表单模板引擎
表单渲染引擎
工具化
工作流定义
状态管理引擎
工作流引擎
工具化
通用接口研发
定制化接口研发
工具化
接口定义

## Slide 14: 动态表单UI研发路线
页面模板化
UI与数据模型绑定(UI渲染器)
布局自定义
不同类型页面定制不同模板
栏位扩展化
Velocity
页面元素组件化
工具化
可动态增加表单栏位
由Model生成表单
可定制页面各类栏位组件
可定制各类页面布局
提供可视化的配置工具
栏位支持基础的显示形态
由通用接口进行表单存储与创建
Table Layout
Column Layout
Attachment
Pop-Win
Basic Editor
Visual Editor
Phase.1
Phase.2
Phase.3
Phase.4
Phase.5
Phase.6
基础
功能
完整
功能

## Slide 15: 动态表单技术实现排程
Feb. 2015
Jul. 2015
Aug. 2015
Oct. 2015
Dec. 2015
动态数据定义
表单定义
表单内核
Next
非结构化数据存储
表单管理
表单定义
结构化数据存储
产品动态化字段配置
表单基础控件
数据存储
扩展字段定义
扩展字段展示
扩展字段存储
产品动态化字段定义
产品动态化字段存储
表单布局
表单渲染器
表单数据存储
表单基础编辑器
HTML5混合应用
2016
可视化表单编辑器
表单自定义控件

## Slide 16: 业务流程动态化
交易流程
Transaction Process
确认服务
填写资料
上传资料
上传视频
风险评估
合同填写
电子签名
转账付款
完成投资
form
form
form
form
form
form
form
form
form
可动态配置整个交易流程的步骤
步骤可绑定动态表单(next)

## Slide 17: 签核流程动态化
动态流程
流程模板
拟草
主管审核
财务审核
Applicant
Dept. Head
FIN.
Lisa
Jeff
Henry
Kevin
流程签核
实际情况
Dept.Level <=5 ?
当签核层级到达区域经理时，审核通过

## Slide 18: 交易流程改造
状态管理+交易流程
填写资料
认购材料
签订合同
转账付款
资料审核
财务审核
产品审核
审核失败
(前台)状态管理
(后台)流程管理
前台：
流程状态与后台异步处理
可以回到之前任意的节点
第一次流程跳转需有顺序
后台：
一个节点多人参与
所有节点提交才是提交
一人驳回，整体驳回
Reject
Agree
后台审核

## Slide 19: 页面流动态化
场景管理
公司介绍
员工展示
创建客户
产品详情
立即投资
填写资料
认购材料
签订合同
转账付款
完成投资
陌生拜访模式
陌生拜访
结束拜访
选择客户
产品频道
产品列表
产品详情
立即投资
填写资料
认购材料
签订合同
转账付款
完成投资
老客户拜访模式
老客户拜访
结束拜访

## Slide 20: 工作流技术功能实现排程
Apr. 2015
May 2015
Sep. 2015
Dec. 2015
2016
正向签核
Process Definition
层层签核
状态流转
方向签核
工作流定义
工作流内核
Next
Node
Transition
Actor
签核日志
工作流管理
工作流引擎
状态管理引擎
流程预测
流程基础表单编辑器
可视化流程编辑器
Decision
异常流程监控
交易流程改造
页面流管理
页面流定义
页面注册
页面流引擎
Oct. 2015
动态脚本引擎
页面流上下文

## Slide 21: 数据交换中心逻辑架构
核心数据层
(金保)
交换数据层
数据抽取层
(ETL)
数据验证层
接口层
认证
授权
投资人
客户
订单
理财师
……
投资人
客户
订单
理财师
……
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
投资人
客户
订单
理财师
……
INF
INF
INF
INF
INF
安全层
数据转换层
数据转换层
数据
输出
数据
输入
敏感数据加密

## Slide 22: 高性能
数据层
查询优化
Cache
应用层
Cache
异步化
Web层
HttpCache
Gzip
业务独立（搜索）
NoSQL
CDN
读写分离
性能监控

## Slide 23: 安全策略
物理安全
  环境安全可靠，双路供电，UPS
  异地数据仓库
网络安全
  SSL加密
数据安全
  独立数据仓库，各租户之间不会窜读
  敏感数据加密
  日常备份
  异地数据备份
权限与认证安全
  不同角色权限隔离
  集中式身份认证
行为安全与审计
  日志管理，对用户的行为有据可查
系统安全
  软件缺陷扫描
部署安全
  工具化操作规范，避免人为误操作与资料泄露

## Slide 24: 安全
基础安全
  SSL加密传输
  密码加盐加密
  数据、文件定期备份、热备、容灾
  防止常见攻击（SQL注入、XSS、重放。。。）
  静态、动态的安全扫描
支持安全审计
  操作日志
高级安全
  数据签名（不对称加密）
  敏感数据加密存储（对称加密）
  专业安全团队接入

## Slide 25: 安全
基础Web安全
  防注入、XSS
密码安全
  加盐加密
传输安全
  SSL
接口安全
  所有接口受Http Basic认证保护
  Oauth2.0(next)
数据库安全
  冷备+热备
认证时
 | 用户名 | salt | pwd
加密前 | admin |  | 123456
加密后 | admin | 8d78869f470951332959580424d4bf4f | d3c59d25033dbf980d29554025c23a75

## Slide 26: 组织管理的业务功能
HR
员工关系部门
负责人
组织架构管理
组织展现
部门管理
员工管理
岗位管理
组织变更
组织架构发布
历史组织查看
员工录入
员工离职
员工异动
员工晋升
岗位新增
岗位异动
岗位终止
岗位信息维护
员工信息维护
员工岗位信息变更

## Slide 27: 组织管理功能框架
员工录入
员工离职
员工异动
员工晋升
员工信息维护
员
工
管
理
岗位新增
岗位异动
岗位终止
岗位信息维护
员工岗位关系变更
岗
位
管
理
岗位员工权限关联
权限隔离
层级关系
权限转移
权
限
管
理
组织展现
组织变更
组织定时发布
历史组织查看
部
门
管
理
未开始
已完成
进行中

## Slide 28: 组织管理功能实现排程
May 2015
Jun. 2015
Oct. 2015
Dec. 2015
2016
部门删除
部门录入
员工异动
员工离职
部门关联区域
部门管理
员工管理
权限管理
Next
部门展现
部门变更
员工录入
岗位新增
权限隔离
岗位管理
员工修改
员工信息维护
岗位维护
组织定时发布
历史组织查看
岗位终止
岗位异动
岗位员工关系
人员异动权限自动转移
层级关系
层级关系
报表

## Slide 29: 金保后台技术路线排程
模块 | 功能 | 排期 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Jun. 2015 | Jul. 2015 | Aug. 2015 | Sep. 2015 | Oct. 2015 | Nov. 2015 | Dec. 2015 | 2016
动态数据存储 (产品动态化) | 动态数据结构定义 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
 | 非结构化数据存储 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
 | 结构化数据存储 |  |  |  |  |  |  | ✔ | 
 | 数据定义编辑器 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
动态表单 | 表单定义 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
 | 表单模板引擎 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
 | 表单渲染引擎 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
 | 基础表单编辑器 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
 | 可视化编辑器 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
工作流 | 工作流定义 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 状态管理引擎 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 工作流引擎 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 签核日志 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 页面流引擎 |  |  |  |  | ✔ |  |  | 
 | 页面注册 |  |  |  | ✔ |  |  |  | 
 | 页面流编辑器 |  |  |  |  | ✔ |  |  | 
 | 基础流程编辑器 |  |  |  |  | ✔ |  |  | 
 | 可视化流程编辑器 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
 | 异常流程编辑器 |  |  |  |  | ✔ |  |  | 
 | 流程模拟器 |  |  |  |  |  |  |  | ✔

## Slide 30: 金保后台技术路线排程
模块 | 功能 | 排期 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Jun. 2015 | Jul. 2015 | Aug. 2015 | Sep. 2015 | Oct. 2015 | Nov. 2015 | Dec. 2015 | 2016
组织架构 | 部门管理 | ✔ |  |  |  |  | ✔ |  | 
 | 岗位管理 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 员工管理 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 组织权限管理 |  | ✔ |  |  |  |  |  | 
通用技术服务 | 分布式日志 |  |  | ✔ |  |  |  |  | 
 | 统一参数配置(菜单、页面) |  |  | ✔ |  |  |  |  | 
 | 分布式缓存 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
 | 分布式事务 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
 | 集中式权限管控 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
 | 功能模块统一配置 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
 | 错误与业务提示信息优化 |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  | 
通用权限与安全 | 集中身份认证中心(OAuth 2.0) |  |  |  |  |  |  | ✔ | 
 | 角色权限隔离 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 数据传输安全 | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 敏感数据安全 |  |  |  | ✔ |  |  |  | 

## Slide 31: 金保后台技术路线排程(续)
模块 | 功能 | 排期 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Jun. 2015 | Jul. 2015 | Aug. 2015 | Sep. 2015 | Oct. 2015 | Nov. 2015 | Dec. 2015 | 2016
基础设施 | 服务容器化部署(docker) | ✔ |  |  |  |  |  |  | 
 | 高可用(MesOS实施) |  |  |  | ✔ |  |  |  | 
 | 高性能(MesOS实施) |  |  |  | ✔ |  |  |  | 
 | 高效实施(MesOS实施) |  |  |  | ✔ |  |  |  | 
数据交互中心 | 数据仓库 |  |  | ✔ |  |  |  |  | 
 | 数据安全 |  |  | ✔ |  |  |  |  | 
 | 数据服务接口 |  |  |  | ✔ |  |  |  | 
 | 数据交换技术 |  |  |  | ✔ |  |  |  | 
 | ETL工具 |  |  | ✔ |  |  |  |  | 
智能报表分析 | 在线分析 |  |  |  |  |  |  |  | ✔
 | 可视化报表 |  |  |  |  |  |  |  | ✔

## Slide 32
Q&A